Propuesta y Presupuesto 09-26

hurlingham
Patricio Pauselli ‪+54 9 11 6330‑1895‬

# Sumar un Medidor Monofásico A Vivienda

17 de Marzo del 2026

# OBJETIVOS

Sumar un medidor monofásico sobre el pilar actual que ya cuenta con 5 medidores monofásico.

Firmar DCI y Visar en el colegio de técnicos para solicitar el nuevo medidor ante Edenor.

# PROPUESTAS DE TRABAJO

- Se debe realizar el cambio del caño de acometida en el pilar, para lo cual se debe romper la pared y parte del techo ya que pasa por el alero del garaje.

- Se debe romper para colocar una caja toma de 63A en la parte inferior.

- Se debe romper para colocar la caja del gabinete para medidor monofásico.

- Se debe cambiar los caño que conectan cada caja a la caja toma (Caja de fusibles).

El trabajo se realizará en 1 dia, cortando la luz a primera hora para luego realizar las tareas civiles sobre el pilar.

Luego de realizar todas las reparaciones se llamará a Edenor para que vuelva a conectar solo los medidores que ya estaban instalados.

Posterior a las tareas, se confecciona el DCI visado por el colegio de técnicos.

Con el DCI el cliente va a Edenor y pide la instalación del medidor a su nombre.

# CONSIDERACIONES GENERALES

Luego de presentar el DCI  a Edenor y pedir el nuevo medidor, ya corre el tiempo estimado por parte de Edenor para la demora en la instalación del medidor por parte de ellos.

El cliente cuenta con todos los materiales civiles y eléctricos.

El costo del trabajo es mano de obra solamente.

Las reparaciones civiles quedan con terminación de cemento fratachado y fieltro. NO SE TIENE EN CUENTA TRABAJOS DE PINTURA.

# COSTOS DEL SERVICIO

| Detalle | Costo | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Costo mano de obra | $1.600.000 | Presupuesto válido por 30 días corridos. |