Presupuesto 24-25

San Matias, Lote 944
Ninfa, 1168186392

# Obra civil: Cierre lateral parrilla

26 de mayo del 2035

# TRABAJO SOLCITADO

Se solicita realizar un cierre en las aberturas laterales que presenta la galería en los costados de la parrilla.

# PROPUESTA DE TRABAJO

Se plantea realizar el cierre cierre de las aberturas levantando pared con ladrillo hueco de 8 en ambos lados de la parrilla con revoque con hidrófugo, y la terminación en tarquini como tiene el resto de la casa.

Realizar la conexión de agua y desagüe para instalar una bacha sobre el mármol que está del lado derecho de la parrilla.

Realizar el tendido de cañería y conexionado de electricidad para iluminación en parrilla.

Realizar la terminación con tarquini, buscando encontrar el color más próximo al actual.

# CONSIDERACIONES GENERALES

Las terminaciones de tarquini (revestimiento plástico) van a realizarse con la mejor calidad, pero el revestimiento actualmente colocado puede presentar diferencias en torno, al revestimiento colocado nuevo y notarse una sutil diferencia entre lo nuevo y lo ya instalado.

El conexionado de agua se realiza desde la canilla de riego que hay en la pared lateral del exterior.

Se instala la bacha (a convenir) sobre el mármol y la grifería se recomienda embutida en la pared, por el espacio y corte del mármol.

No está dentro del presupuesto, la realización de muebles, colocación de estantes, o agregados que surjan con posterioridad y fuera del presupuesto. Los mismos adicionales serán presupuestados aparte, si se presentan modificaciones o agregados.

# COSTOS DEL SERVICIO

| Detalle | Costo | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Mano de obra | $1.950.000 | Presupuesto válido por 20 días corridos. |
| Materiales | Se cotizan aparte. | La lista de materiales, se realiza si se confirma el trabajo. |

TIEMPO ESTIMADO: 10 DIAS (Lunes a viernes)

El presupuesto tiene validez por 20 días de corrido.

Se debe abonar el 20% anticipado para confirmar el trabajo y coordinar fecha de inicio.

Se abona en efectivo o transferencia, si se desea Factura C se debe sumar un 10% de recargo.

Se debe contar con los materiales, al inicio de la obra.